УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Почепского района

от 27.02.2019  № 338

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО «Почепского городского поселения» Брянской области

на 2019 - 2030 годы

2019

ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО «Почепского городского поселения» Брянской области

на 2019 - 2030 годы

| Полное наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Почепского городского поселения» Брянской области на 2019 - 2030 годы (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановление администрации Почепского района от _________№ ___ «О разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Почепского городского поселения» Брянской области на 2019 - 2030 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Почепского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Почепского района |
| Цель программы | Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. |
| Мероприятия и целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения общего пользования; - инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства автомобильных дорог и тротуаров; - реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательные работы; - размещение указателей на улицах населённых пунктов; - создание инфраструктуры автосервиса. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2019 по 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы, (тыс.руб.) | Источник финансирования - средства местного и областного бюджета, в том числе по годам: - 2019 г. – 35 175 000 рублей; - на 2020-2030 годы средства местного и областного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности МО «Почепского городского поселения»; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Почепского городского поселения» Брянской области разрабатывается и утверждается на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Генерального плана Почепского городского поселения Брянской области.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры МО «Почепского городского поселения» Брянской области в соответствии с потребностями в ремонте и обслуживании объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей МО «Почепского городского поселения» Брянской области транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Почепского городского поселения Брянской области.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения МО «Почепского городского поселения» в структуре пространственной организации Брянской области

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых, также относится – усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети.

Автомобильный транспорт и внутригородские автомобильные дороги, формирующие улично-дорожную сеть города Почеп, определяют транспортную инфраструктуру города.

Город Почеп находится в географическом центре Почепского района, автомобильная дорожная сеть сосредоточена таким образом, что автомобильные дороги между населенными пунктами находящимися по разные стороны района пролегают через территорию г. Почеп. Этот факт свидетельствует о существовании транспортных коридоров по территории города, что дополнительно накладывает обязательства по поддержанию автомобильных дорог в техническом состоянии, организации пешеходного движения и повышению безопасности дорожного движения.

Город Почеп является структурно определяющим элементом в транспортной инфраструктуре Почепского района (Рисунок 1)

Рисунок 1. Транспортная система Почепского района

1.2. Социально-экономическая характеристика МО «Почепского городского поселения», характеристика градостроительной деятельности на территории округа (поселения), включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

На 01.01.2010 г. численность населения Почепа составила 17,3 тыс. чел. С 1990 г. численность населения практически не изменилась, увеличившись на 1,9%. Стабильная численность населения Почепа является его отличительной чертой среди других муниципалитетов Брянской области, активно терявших население в 1990-2000-х гг. Основными причинами стабильной численности населения был паритет миграционного прироста и естественной убыли.

Естественное движение населения

Динамика естественного движения населения Почепа зависит от возрастной структуру населения, численности жителей города и экономического состояния территории. Ситуация с естественным движением населения в городе уже последние двадцать лет характеризуется как неблагоприятная. Естественная убыль отмечается с 1992 г, тогда как в сельской местности Почепского района с 1979 г. В 1990-х гг. ситуация начала усугубляться, и к 1999 г. рождаемость снизилась до 9‰, а смертность выросла до 17‰.

Постоянный приток мигрантов не позволил иметь в городе сверхнизкие показатели рождаемости и сверхвысокие показатели смертности. По причине интенсивной смертности уроженцев довоенных лет к 2002 г. общий коэффициент смертности вырос до 20‰, что лучше, чем в большинстве муниципалитетов Брянской области. Рождаемость на всем протяжении 2000-х гг. оставалась достаточно стабильной 9-11‰.

Рисунок . Естественное движение населения г. Почепа в 1990-2010 гг., в ‰

Распределение смертности населения по основным причинам (Рисунок 6.) показывает высокую долю (11%) смертей от внешних причин (производственных травм, случайные отравления алкоголем, самоубийства и пр.) и от новообразований (11%), хотя их доля ниже, чем в среднем по стране. Выше среднероссийского в Почепе доля смертей от болезней системы кровообращения.

Трудовые ресурсы города Почепа.

Трудовые ресурсы города Почепа складываются из трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, работающих подростков и работающих пенсионеров. Ввиду того, что численность двух последних групп, как правило, не превышает 5%, динамика численности трудовых ресурсов зависит от численности населения в трудоспособном возрасте и уровня инвалидизации населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте в Почепе оставалась стабильной на всем протяжении 1990-2000-х гг. (10,5-11,5 тыс. чел), что было связано с переходом молодежи в трудоспособные возраста и притоком населения в трудоспособном возрасте в 1990-е гг. Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения города стабильно увеличивалась до конца 2000-х гг. Увеличение формируется за счет снижения числа детей и числа лиц старшего возраста из-за высокой смертности. В 2010 г. доля трудоспособного населения составила 62%, что близко к среднероссийскому значению.

Вполне естественным образом при современных условиях в перспективе 10 лет в пенсионный возраст перейдут до 2,7 тыс. человек или 26% от современной численности лиц в трудоспособном возрасте. При этом число детей в возрасте 5-14 лет, которые должны заместить пенсионеров на 40% меньше лиц предпенсионного возраста. Численность населения в трудоспособном возрасте стабильно снижается с 2008 г. ввиду того, что число выбывающих на пенсию будет стабильно превышать число молодежи входящих в категорию трудоспособных.

Число лиц возможных для занятости в экономике города (трудовые ресурсы) составляет для Почепа экспертно около 4/5 от числа лиц в трудоспособном возрасте. Оно не включает учащуюся молодежь, граждан находящихся на пенсии по инвалидности и маргинальное население. В итоге современные трудовые ресурсы Почепа оцениваются в 8,0-9.0 тысяч человек.

Согласно официальных данных Брянскстата среднегодовая численность работников на предприятиях и организациях составила в 2009 г. 5,8 тыс. чел. Еще 270 чел были официально признаны безработными. Оставшиеся 2,0 тыс. человек либо самозаняты (занимаются личным подсобным хозяйством, еженедельными или сезонными трудовыми миграциями в Брянск, Москву и т.д.), либо заняты в предприятиях, не предоставляющих отчетность в органы статистики (малые предприятия), либо являются незарегистрированными безработными. Доля самозанятого населения относительно невелика, что свидетельствует о развитой сфере приложения труда в города.

Занятость населения в 2000-е годы была достаточно стабильной – около 6 тыс. человек, хотя в реальном секторе экономики (производство энергии и обрабатывающая промышленность) отмечался спад на 20-30%.

Рисунок.    Структура занятости в г. Почепе в 2009 г. в % от числа всех занятых

Следует отметить доминирование трех отраслей: образование – 28% занятых, здравоохранение и прочие социальные услуги – 17%, госуправления и военной безопасности – 17%. При этом, в связи с сокращением занятости в реальном секторе экономики, доля бюджетной сферы постоянно растет и составляет 62%. Высокая доля занятых в секторе госуправления и военной безопасности связана с учетом в этой сфере занятых на заводе по уничтожению химического оружия. Значительные доли занятости в транспорте, связи и строительстве отражают много профильность городской экономики.

Есть все основания полагать, что потенциал сокращения числа занятых в промышленности и энергетике практически исчерпан. Одновременно потенциал поглощения сферой услуг города высвобождаемых из реального сектора также уже минимален. Одновременно фиксируется дефицит квалифицированных кадров среднего и высшего звена, который с учетом демографических перспектив может коснуться и нижнего звена.

Согласно инерционному варианту демографического прогноза, основанному на современных трендах, к 2030 г. в Почепе число лиц в трудоспособном возрасте сократится почти 1,3 раза и составит около 7,0-8,0 тыс. чел. Указанные демографические перспективы необходимо учитывать при планировании развития отраслей народного хозяйства города.

Прогноз численности населения, основанный на инерционном сценарии, предполагает сокращение населения Почепа за счет естественной убыли и миграционного притока. Соответственно, уровень безработицы и социальной напряженности не увеличивается.

Выводы

•	Трудовые ресурсы города используются достаточно полно.

•	Структура занятости имеет серьезный крен в сторону бюджетного сектора.

•	Высвобождение занятых в промышленных предприятиях в скором времени приведет к дефициту кадров, что является ограничивающим фактором развития индустрии  в городе.

•	Потенциал сферы услуг для поглощения высвобождающихся кадров практически исчерпан, что ведет к росту безработицы, а, следовательно, либо оттоку населения на заработки за пределы города, либо к самозанятости.

•	Инвестиционная деятельность на территории города имеет трудовые резервы в 1,0-1,5 тыс. человек и потенциально резервы всего Почепского района.

Численность населения города на 1 января 2018 года составляет 16687 чел.,       в т.ч. мужчин – 7690 чел., женщин – 8997 чел. По возрастному признаку численность подразделяется на: 0-5= 1061 чел.; 6-15= 2100 чел.; 16-19= 611 чел.; 20-34= 3582 чел.;    35-49= 3624 чел.; 50-64= 3405 чел.; 65-69= 877 чел.; 70 лет и старше - 1427 чел.

Моложе трудоспособного возраста – 3161 чел., трудоспособного возраста – 9580 чел., старше трудоспособного возраста – 3946 чел.

Общей стратегической целью социально-экономического развития МО «Почепское городское поселение» на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является Генеральный план. Генеральным планом Почепского городского поселения установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Почепского городского  поселения. Они связывают территорию округа (поселения), обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Следует отметить, что город Почеп имеет достаточно удачное месторасположение в системе расселения Почепского района Брянской области. Город связан автомобильными дорогами с административным центром – г. Брянск. Также через город Почеп проходит железная дорога, протяженность которой по городской территории составляет 7 км. Железнодорожный вокзал расположен на ул. Толстого. По станции Почеп ежесуточно проходит 4 пары пригородных поездов, 3 пары пассажирских поездов и 6 пар грузовых поездов. Реконструкции и расширения существующей железной дороги в ближайшей перспективе не планируется.

Работа грузового терминала станции характеризуется следующими показателями: ежесуточно грузится 1,8 вагона, выгружается - 6,6 вагона.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом значительно меньше чем автомобильным транспортом. Так в пригородном сообщении за год перевозится 22 тыс. пассажиров (против 438 тыс. автотранспортом) и в дальнем сообщении – 38 тыс. пассажиров (против 110 тыс. автотранспортом). Однако, следует отметить тот факт, что маршруты железнодорожного транспорта представляют большую географию поездок.

С помощью железнодорожного транспорта житель г.Почеп имеет возможность посетить такие крупные города как: Москва, Брест, Брянск, Адлер, Гомель, Волгоград, Климов, Новозыбков, Злынка.

Воздушного сообщения г. Почеп не имеет.

Городской пассажирский транспорт

Протяженность внутригородской маршрутной сети городского пассажирского транспорта составляет 18,9 км. и насчитывается 48 остановочных пункта. Перевозки осуществляются филиалом И.П.Астахов В.П., И.П.Живатовский С.Н.

Транспортная подвижность населения низкая и составляет около 2,3 поездок в месяц на 1 жителя (таблица 2.7.2.). Это свидетельствует о низкой мобильности населения, т.е. жители в большинстве случаев перемещаются до работы пешком, нежели с использованием городского пассажирского транспорта. Поездки населения в основном эпизодические, связанные с посещением объектов социально-бытового обслуживания и культурно-развлекательного характера.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

По состоянию на конец 2009 г. в г. Почеп было зарегистрировано 4881 легковых, 1253 грузовых автомобилей, 220 автобусов и 278 единиц мототранспорта (таблица 2.).

Таблица 2. Автомобильный парк

| № п/п | Виды транспорта | Количество автомобилей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автобусы, всего | 195 | 220 | 220 |
| 1.1 | из них частные | 123 | 148 | 148 |
| 2 | Грузовые автомобили, всего | 869 | 1018 | 1253 |
| 2.1 | из них частные | 565 | 714 | 985 |
| 3 | Легковые автомобили, всего | 3117 | 4335 | 4881 |
|  | из них: |  |  |  |
| 3.1 | - ведомственные | 167 | 167 | 156 |
| 3.2 | - индивидуальные | 2950 | 4547 | 4725 |
| 3.3 | - такси |  |  |  |
|  | Итого автомобилей | 4938 | 6679 | 7024 |
| 4 | Мототранспорт | 344 | 335 | 278 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - мотоциклы | 343 | 334 | 277 |
|  | - мотороллеры | 1 | 1 | 1 |
|  | - мопеды |  |  |  |

Уровень автомобилизации населения города Почеп составляет 278 автомобилей на 1000 жителей. В среднем по российским городам этот показатель составил 230 автомобилей. По разным оценкам, уровень автомобилизации населения будет расти, и к 2025 году может составить около 550 автомобилей на 1000 жителей в среднем по России, для города Почеп этот показатель к 2030 году может достигнуть 550-650 автомобилей. Следовательно, нагрузка на улично-дорожную сеть возрастет в 2,3 раза.

Текущие тенденции таковы, что рост автомобильного парка сопровождается с ростом интенсивности его использования, что дополнительно увеличивает нагрузку на автомобильные дороги.

Транспортные связи с другими населенными пунктами

Город Почеп не является транспортно изолированным населенным пунктом, имеет порядка 18 пригородных и 2 междугородних маршрута, по которым ежегодно перевозится более 500 тыс. пассажиров. Уровень транспортной подвижности населения в пригородном сообщении средний – 2,1 поездки в месяц, в междугороднем сообщении также средний – в среднем, каждый житель один раз в 4 месяца совершает поездку в междугороднем сообщении (анализ сделан на основании Таблицы 3).

Внутригородские перемещения населения не значительны – всего 2,3 поездки совершаются жителем г. Почепа ежемесячно. Скорее всего, данный показатель несколько занижен и в нем не учитывается объем пассажирских перевозок осуществляемых коммерческим транспортом. Из Таблицы 2.7.1 следует, что половина парка автобусов принадлежит частным лицам, часть из которых оказывает услуги по перевозки населения.

Таблица 3.Характеристика автобусных маршрутов г. Почеп, в 2009 году

| № маршрута | Наименование конечных пунктов маршрута | Длина оборотного рейса, км | Эксплуатационная скорость, км/час | Интервал движения в час пик, мин | Перевезено пассажиров за год, тыс. пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Междугородные перевозки |  |  |  |  |  |
| 508 | Почеп-Брянск | 154,8 | 45 | 6 | 67,7 |
| 575 | Погар-Брянск | 252,4 | 50 | 2 | 42,3 |
| Итого |  |  |  |  | 110 |
| Пригородные перевозки |  |  |  |  |  |
| 102 | Почеп-Бельково 1,3 рейсы До Юськово Слобода | 84 | 31,5 | 4 | 82 |
|  |  | 89 |  |  |  |
| 103 | Почеп-Балыки | 86,4 | 31,5 | 2 | 6 |
| 108 | Почеп-Баклань | 73,8 | 33,4 | 2 | 7 |
| 109 | Почеп-Шуморово (с заход.в Алексеевск) | 64 | 35,8 | 3 | 35,1 |
| 111 | Почеп-Ст.Кр.Слобода (Вт.пят. до Котовки) | 42 | 27,1 | 2 | 15,6 |
|  |  | 49 |  |  |  |
| 112 | Почеп- Поповка | 26,4 | 22,2 | 2 | 22,3 |
| 113 | Почеп- Титовка (пон,ср,пят,воскр,) | 37,8 | 29,9 | 2 | 2 |
| 114 | Почеп-Папсуевка | 52 | 26 | 3 | 62,9 |
| 115 | Почеп - Милечь | 68 | 32 | 2 | 7,8 |
| 116 | Почеп- Октябрьский | 51,8 | 28,2 | 3 | 26,8 |
| 117 | Почеп - Васьковичи | 40 | 25,2 | 2 | 4,8 |
| 118 | Почеп- Подбелово | 58,6 | 29,9 | 3 | 35 |
| 119 | Почеп- Погар (подача) | 98,4 | 32 | 2 | 8,9 |
| 123 | Почеп - Трубчевск | 97 | 23 | 2 | 52 |
| 113 | Почеп – В.Злобинка | 21,4 | 33,4 | 2 | 1 |
| 125 | Почеп - Воробейня | 85,6 | 32 | 2 | 39 |
| 126 | Воробейня - Жирятино | 84,8 | 32 | 2 | 29,8 |
| Итого |  |  |  |  | 438 |
| Внутригородские перевозки |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРБ - Лесная | 20 | 16,1 | 30 | 290,4 |
| 2 | ЦРБ - Стародубская | 11,4 | 15,5 | 40 | 52,3 |
| 3 | ЦРБ – м/н Северный | 11,4 | 15,5 | 40 | 20,2 |
| 4 | АВ- м/н Северный | 15 | 16,3 | 10 | 108,9 |
| Итого |  |  |  |  | 471,8 |

Развитие экономики Почепского городского  поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог, в том числе, в границах округа (поселения).

Схемы городских и пригородных маршрутов

1.4. Характеристика сети дорог МО «Почепского городского поселения» параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

### Улично-дорожная сеть Почепского городского поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры округа (поселения) поселения оказывает огромное влияние на его развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с комплексом инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам г.Почепа и Почепского района, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат;

Автомобильные дороги должны обладать определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Состояние автомобильных дорог оказывает влияние на все важные показатели экономического развития Почепского городского поселения. Автомобильные дороги связывают территории округа (поселения), по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к объектам социальной сферы, материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики Почепского городского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики округа (поселения) и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет большое значение для всего населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильных дорог;

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт автомобильных дорог;

- реконструкция автомобильных дорог;

- строительство новых дорог (при строительстве новых жилых кварталов и производственных баз);

- строительство объездных дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Особенностью населенных пунктов Почепского городского поселения является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию.

На сегодняшний день часть улиц и дорог Почепского городского поселения находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте.

| Наименование улицы, квартала | Общая протяженность дорог, м | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- |
| Почепского городского поселения |  |  |
| Ул. Мглинская | 1580 | а/б (асфальтобетонное покрытие) |
| Ул. Мира | 892 | а/б |
| Ул. Красноармейская | 365 | а/б |
| Ул. Толстого | 565 | а/б |
| Ул. Стародубская | 782 | а/б |
| Ул. Брянская | 782 | а/б |
| Ул. Кирова | 169 | а/б |
| Ул. Строителей | 940 | а/б |
| Ул. Злынковская | 300 | а/б |
| Ул. Овражная | 327 | а/б |
| 2й Пер. Мира | 540 | а/б |
| Ул. Юбилейная | 410 | а/б |
| Ул. Ново-Полянская | 890 | а/б |
| Ул. Пригородная | 1220 | а/б |
| Ул. Летняя | 964 | грунт |
| Ул. Новоселов | 760 | грунт |
| Ул. Светлая | 1138 | грунт |
| Ул. Спортивная | 686 | а/б, грунт |
| Ул. Леси Украинки | 780 | щебень |
| Ул. Гагарина | 960 | щебень |
| Ул. Садовая | 1250 | щебень |
| Ул. Совхозная | 1420 | грунт/щебень |

В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах города оставляют желать лучшего.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Город связан автомобильными дорогами с административным центром – г. Брянск. Также через город Почеп проходит железная дорога, протяженность которой по городской территории составляет 7 км. Железнодорожный вокзал расположен на ул. Толстого. По станции Почеп ежесуточно проходит 4 пары пригородных поездов, 3 пары пассажирских поездов и 6 пар грузовых поездов. Реконструкции и расширения существующей железной дороги в ближайшей перспективе не планируется.

С помощью железнодорожного транспорта житель г.Почеп имеет возможность посетить такие крупные города как: Москва, Брест, Брянск, Адлер, Гомель, Волгоград, Климов, Новозыбков, Злынка.

Воздушного сообщения г. Почеп не имеет.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Почепского городского поселения составляет 18,9 км.

В связи с увеличением количества транспортных средств и повышения транспортных потоков эксплуатационное состояние значительной части улиц округа (поселения) по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по капитальному ремонту и ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в округе (поселении), обеспеченность парковками (парковочными местами)

Генеральным планом округа (поселения) предусмотрено хранение легковых автомобилей также на открытых стоянках и парковках внутри жилой застройки в связи с недостатком мест хранения в гаражах индивидуального транспорта.

Для решения проблемы постоянного и временного хранения личного транспорта необходимо проведение администрацией города (поселения) политики сдерживания уровня автомобилизации, которая должна включать следующие шаги.

разработка парковочной политики округа (поселения), индивидуальной для зоны центра и периферийных районов;

введение на стадии согласования проектов планировки территории и проектной документации строжайшего контроля за соблюдением норм правил землепользования и застройки в части обеспечения местами хранения индивидуального автотранспорта при новом строительстве и реконструкции объектов жилого и общественно-делового назначения.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры округа (поселения), удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий округа (поселения).

Основным видом (видами) общественного пассажирского транспорта округа (поселения) является (являются) автобусные маршруты. Транспортную связь осуществляют предприятия города (поселения), индивидуальные предприниматели. Передвижение по территории населенных пунктов округа (поселения) и между населенными пунктами также осуществляется с использованием личного транспорта.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в населенных пунктах округа (поселения) предусмотрены тротуары. В местах, где отсутствуют тротуарные дорожки, пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям улиц. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории округа (поселения) не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Велосипед и на сегодняшний день определенно востребован для совершения поездок в рекреационных целях (велопрогулки в парках, поездки по туристическим объектам).

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Развитая улично-дорожная сеть автомобильных дорог, качество дорожного полотна, обустройство обочины, наличие водостоков, а также средств и оборудования по регулированию дорожного движения определяют безопасность дорожного движения.

По информации ОГИБДД по Почепскому муниципальному району ежегодно в городе наблюдается около 32 ДТП. Наибольшее количество ДТП связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями (наезд на пешехода, препятствие и наезд на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание). Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы, так 37% из всех ДТП – это наезды транспортных средств на пешеходов. С целью сокращения количества ДТП необходимо выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В качестве напряженных участков дорог в городе, на которые приходится ДТП, выделяются следующие:

- Ул. Усиевича, д.29-38;

- Ул. Солнечная, д.1-б;

- Ул. Толстого, д.1-7;

- Ул. Мира, д.35-41;

- Ул. Мира, д.  57-59;

- Ул. Красноармейская, д.8-26;

- Ул. Затинская, д. 2-10.

Важным мероприятием является оборудование наиболее интенсивных перекрестков светофорами.

Улично-дорожная сеть

Сооружения внешнего благоустройства города представлены следующими объектами:

- дороги в границах Почепского городского поселения вне населенного пункта – протяженность которых 82,55 км. из них с твердым покрытием – 34,2 км. с усовершенствованным – 21 км.;

- дороги внутри населенного пункта, протяженностью 46,15 км, из которых 11,35 км с усовершенствованным покрытием проезжей части (асфальтобетонным);

- мостовые сооружения - 2 единицы.

Уровень благоустройства города можно охарактеризовать как низкий, только 30% дорог имеют усовершенствованное покрытие, у части дорог неорганизован водоотвод, что в 2-3 раза снижает долговечность дорожного покрытия, тем самым повышаются расходы на ремонт и содержание автодорог.

Основными проблемами дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:

- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;

- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;

- движение грузового транспорта в селитебной (жилой) зоне;

- отсутствие системы организованного водоотвода;

- недостаток регулирующих движение транспортных потоков дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки,

- недостаток мест парковки автомобилей и др.

Улично-дорожный каркас города составляют более 46 улиц и 113 переулков, проездов.

В городе выделяются 4-е транспортные оси на которые приходится максимальная транспортная нагрузка:

- Ось «Север – центр – запад». Улицы: Мира, Колхозная, Красноармейская, Смоленская, Мглинская. Протяженность 7,7 км.

- Ось «Центр –  юго-запад». Улицы: Смоленская, Кирова, Стародубская. Протяженность 4,35 км.

- Ось «Центр – восток». Улицы: Красноармейская, Ленина, Толстого, Брянская. Протяженность 4 км.

- Ось «Центр – юг». Улицы: Брянская, проезд Железнодорожный, Усиевича. Протяженность  2,8 км.

Протяженность транспортных осей составляет: составляет более 16,55 км или 52% от внутригородских улиц.  При этом с усовершенствованным покрытием всего 12 км улиц или 72,5%. Следовательно, необходимо в кратчайшие строки провести работы по реконструкции дорог с гравийным и грунтовым покрытием которые составляют транспортные оси.

В настоящее время в городе осуществляется проект по реконструкции сети автодорог Почепского района и г. Почеп.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское право применение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших требования безопасности дорожного движения.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются органами ГИБДД и используются для анализа ДТП, выявлению мест наибольшей концентрации автотранспортных средств и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных колодок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожную территорию и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих к автомобильным дорогам территориях вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Воздействие шума также негативно отражается на здоровье человека, приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция их;

- развитие дорожного сервиса на территории городского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (в редакции распоряжений Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р 
(в ред. от 12.05.2018), от 11.06.2014 № 1032-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»);

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 03.08.2018);

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) 
«О безопасности дорожного движения»;

5. Федеральный закон от 30.06.2015 № 220-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (в ред. от 27.08.2018) «О правилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

10. Постановление Администрации Почепского района  от 27.02.2019 № 338 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Почепского городского поселения» Брянской области на 2019-2030 годы»;

11. Решение совета народных депутатов города Почепа Брянской области   №186 от 07.09.2012. «Об утверждении проекта Генерального плана Почепского городского поселения Почепского Муниципального района Брянской области».

12. Решение совета народных депутатов города Почепа Брянской области   №193 от 15.11.2012. «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Почепского городского поселения Почепского Муниципального района Брянской области».

13. Решение совета народных депутатов города Почепа Брянской области   №241 от 25.10.2013г. «О создании муниципального дорожного фонда Почепского городского поселения».

14. Решение совета народных депутатов города Почепа Брянской области   №144 от 23.10.2017. «Об утверждении Правил благоустройства территории Муниципального образования «город Почеп».

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, разрабатываемых администрацией Почепского района.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков для ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии муниципальных автомобильных дорог общего пользования Почепского городского округа поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и реализации статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Почеп», Совет народных депутатов города Почепа утвердил положение «О муниципальном дорожном фонде Почепского городского поселения».

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории  Почепского городского поселения.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Почепского городского поселения.

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум 
в Почепском городском поселении, определена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

С точки зрения градостроительных перспектив развития на картографических материалах в составе генерального плана Почепского городского округа поселения более подробно указаны существующие и планируемые функциональные зоны, на схемах градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки указаны зоны для развития улично-дорожной сети и зоны объектов автомобильного транспорта.

2.2. Прогноз транспортного спроса Почепского городского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 70−80%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Город связан автомобильными дорогами с административным центром –          г. Брянск. Также через город Почеп проходит железная дорога, протяженность которой по городской территории составляет 7 км. Железнодорожный вокзал расположен на ул. Толстого. По станции Почеп ежесуточно проходит 4 пары пригородных поездов, 3 пары пассажирских поездов и 6 пар грузовых поездов. Реконструкции и расширения существующей железной дороги в ближайшей перспективе не планируется.

Работа грузового терминала станции характеризуется следующими показателями: ежесуточно грузится 1,8 вагона, выгружается - 6,6 вагона.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом значительно меньше чем автомобильным транспортом. Так в пригородном сообщении за год перевозится 22 тыс. пассажиров (против 438 тыс. автотранспортом) и в дальнем сообщении – 38 тыс. пассажиров (против 110 тыс. автотранспортом). Однако, следует отметить тот факт, что маршруты железнодорожного транспорта представляют большую географию поездок.

С помощью железнодорожного транспорта житель г.Почеп имеет возможность посетить такие крупные города как: Москва, Брест, Брянск, Адлер, Гомель, Волгоград, Климов, Новозыбков, Злынка.

Воздушного сообщения г. Почеп не имеет.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Автодороги с асфальтобетонным покрытием 30%, находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

70% автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое и гравийное покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию Почепского городского поселения, и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание в развитии дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса Почепского городского поселения, проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах городского округа и сельского поселения принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 8, сельских поселений - по таблице 9 СП 42.13330.2011.

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами Почепского городского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему округа (поселения).

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться, таким образом, на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от дискомфорта, создаваемого транспортом.

При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать сложившуюся систему улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусматривать мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Генеральным планом предусмотрено ремонт и реконструкция автодорог, а также новое строительство автомобильных дорог.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

В соответствии с п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 раздаточную колонку автозаправочной станции.

Уровень автомобилизации населения на 2030 г. составит не менее 500 автомобилей на 1000 жителей. Для заправки автотранспорта топливом на расчетный период необходимо 7 раздаточных колонок. Текущего количества АЗС будет достаточно в планируемом периоде. Однако для развития конкуренции и не допущения очередей на АЗС предлагается довести количество раздаточных колонок до 15.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 6.40 на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. Для обслуживания транспорта необходимо предусмотреть 10 СТО мощностью от 3 до 5 постов.

В связи с ростом уровня автомобилизации (на расчетный срок уровень автомобилизации предположительно составит около 500 автомобилей на 1 000 жителей) на территории города необходимо предусмотреть места для постоянного хранения транспорта. Генеральным планом предусмотрено выделение земель под строительство гаражных кооперативов.

В настоящее время воздушный транспорт в г. Почеп не развит, так как город является районным центром, то желательно нахождение на территории города вертолетной взлетно-посадочной площадки. Это мероприятие предусматривается в генеральном плане.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Рост аварийности дорожного движения напрямую связан с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2030 год для Почепского городского поселения предполагают дальнейший рост легкового, общественного и грузового транспорта. Транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта, возникают проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения:

- загрязнение атмосферы;

- воздействие шума;

- связанная с транспортом двигательная активность;

- психологическое и социальное воздействие.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог;

- реконструкция дорог;

- ремонт дорог;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.  4.2  Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Выгодное географическое положение города Почеп в Почепском районе свидетельствует о высокой интегрированности транспортной инфраструктуры города в сеть автомобильный дорог Почепского района.

Растущий парк автомобилей личного пользования предъявляет более повышенные требования к улично-дорожной сети города, наличию мест для парковки и хранения автомобилей.

Территориальное развитие города, подразумевает организацию надежного транспортного сообщения новых микрорайонов с историческим центром города. Для организации маршрутного автомобильного сообщения необходимо определить тип используемых транспортных средств, месторасположение остановочных пунктов, график движения и пролегание самого маршрута по улично-дорожной сети.

Следует отметить, что наиболее оживленные остановочные пункты необходимо оборудовать навесными конструкциями в целях защиты пассажиров от ненастных погодных условий.

Улично-дорожная сеть города Почеп характеризуется высоким уровнем проникновения по территории населенного пункта, асфальтобетонное и гравийное исполнение дорожных одежд позволяет перемещаться автотранспорту в любую погоду. Однако, растущий автомобильный парк требует проведения мероприятий по повышению пропускной способности дорог за счет реконструкции, а также по обеспечению безопасности дорожного движения путем нанесения разметки, установки дорожных знаков, оборудование перекрестков светофорами. Целесообразно в дальнейшем предусмотреть возможность изменения схем движения по автомобильным дорогам города, за счет организации одностороннего движения.

Проектом предполагается расширить главные улицы города и обеспечить усовершенствованным типом покрытия дорожных одежд следующие улицы: Мира, Колхозная, Красноармейская, Смоленская, Мглинская, Смоленская, Кирова, Стародубская, Красноармейская, Ленина, Толстого, Брянская, проезд Железнодорожный, Усиевича.

Также параметры всей улично-дорожной сети города должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- магистральные улицы районного значения с шириной одной полосы движения  3,5 м, с количеством полос 2-4;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части от 10,5 м до 6 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- проезды с шириной проезжей части 6 м.

Важным элементом развития транспорта является реконструкция автовокзала и проведение реконструкции здания Почепского железнодорожного вокзала.

Генеральным планом города Почеп предлагается в качестве дорожной одежды использовать асфальтобетонное покрытие.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0-1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из бетонных плит, предпочтительнее искусственная брусчатка.

В соответствии с п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 раздаточную колонку автозаправочной станции.

Уровень автомобилизации населения на 2030 г. составит не менее 500 автомобилей на 1000 жителей. Для заправки автотранспорта топливом на расчетный период необходимо 7 раздаточных колонок. Текущего количества АЗС будет достаточно в планируемом периоде. Однако для развития конкуренции и не допущения очередей на АЗС предлагается довести количество раздаточных колонок до 15.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 6.40 на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. Для обслуживания транспорта необходимо предусмотреть 10 СТО мощностью от 3 до 5 постов.

В связи с ростом уровня автомобилизации (на расчетный срок уровень автомобилизации предположительно составит около 500 автомобилей на 1 000 жителей) на территории города необходимо предусмотреть места для постоянного хранения транспорта. Генеральным планом предусмотрено выделение земель под строительство гаражных кооперативов.

В настоящее время воздушный транспорт в г. Почеп не развит, так как город является районным центром, то желательно нахождение на территории города вертолетной взлетно-посадочной площадки. Это мероприятие предусматривается в генеральном плане.

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети города будет происходить путем реализации мероприятий по реконструкции существующих дорог и строительству новых проездов:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории города;

- строительство внутриквартальных проездов  в районах новой застройки.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

– магистральная улица общегородского значения с шириной полосы движения 3,75 м, с количеством полос – 4;

- магистральные улицы районного значения с шириной одной полосы движения  3,5 м, с количеством полос – 3;

- улицы и дороги местного значения в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м.;

- проезды с шириной проезжей части 6 м,.

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- автозаправочные станции в количестве 1 единица, мощностью 1 раздаточная колонка каждая

- гаражные кооперативы. Площадь одного машиноместа составляет 24 м2;

- размещение остановочных павильонов на наиболее крупных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта;

В целях повышения безопасности дорожного движения особое внимание необходимо уделить наиболее аварийным участкам улиц: Усиевича, Солнечная,  Толстого, Мира, Красноармейская, Затинская. Здесь необходимо провести мероприятия по разделению пешеходных и транспортных потоков:

- установка «лежачих» полицейских;

- установка искусственных барьеров для пешеходов с организацией управляемого пешеходного потока через улицу;

- установка светофоров.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают внедрение современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории Почепского городского поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, гаражно-строительных кооперативов, на придомовых территориях многоквартирных домов и на участках частных домовладений, предусмотрено хранение легковых автомобилей также на открытых стоянках и парковках внутри жилой застройки в связи с недостатком мест хранения в гаражах индивидуального транспорта.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне поселения.

Программой предусматривается выполнение мероприятий:

- по обеспечению административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

- по строительству автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

- по организации общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для передвижения, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Программой по данному разделу предусмотрено формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением, обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Почепского городского поселения.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса Почепского городского поселения должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в округе (поселении);

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах в округе (поселения), решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство улично-дорожной сети на территории округа (поселения) для нового жилищного строительства.

Развитие транспорта на территории Почепского городского поселения, должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы Почепского городского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система Почепского городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Разработанные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Почепского городского поселения и органов государственной власти Брянской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Программными мероприятиями в части развития транспортного комплекса Почепского городского поселения должны стать:

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах городского  поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;

- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта;

- создание инфраструктуры автосервиса.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Почепского городского поселения.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023г |  |  |  |  |  |
| Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Почепского городского поселения на 2019-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Почепского городского поселения | областной и местный бюджет | 55175 | 20000* | 20000* | 20000* | 20000* |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения |  | Администрация Почепского района |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Почепского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации на дороги общего пользования местного значения Грейдированные, подсыпка песком, расчистка покрытия от снега |  | Админист-рация Почепского района |  |
| 1.1.3. | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения Почепского городского поселения в целях повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | Безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах Снижение дорожно-транспортных происшествий |  | Администрация Почепского района |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах Почепского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  | Участие в проектах. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | Администрация Почепского района |  |
|  | итого |  | 55175 | 20000* | 20000* | 20000* | 20000* |  |  |  |  |  |

*- средства местного и областного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год

Таблица . Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Почепского городского муниципального района является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1) Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2) Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Почепского городского поселения муниципального района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Почепского городского поселения муниципального района, по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Почепского городского поселения муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории округа (поселения)

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Количество автомобилей находящихся в эксплуатации составляет 6,5 тыс.

http://www.gai.ru/press/news14265.htm