| Итого по муниципальному образованию "Почеоский муниципальный район* | 3 | £ | Муниципальное образование "Почепсхий муниципальным район” | 2022 год | Итого по муниципальному образованию "Почепсхий муниципальный район" | КЗ 8 | КЗ 81 | КЗ £ | ¦ 2021 год UvuuiiuninLuna rJrniTADiuua "Ллиалпгмм ииыиимлипшый nsaatui" | Итого по муниципальному образованию "Почепсхий муниципальный район" | к КЗ | й | 8 | Муниципальное образование "Почепсхий муниципальный район" | Итого по Почепскому району 2020 - 2022 гт | - | £ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | л. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 |  |  |  | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 18 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 6 | п. Дом Отдыха, ул. Юбилейная, д 1 |  |  | п. Громыки, ул. Центральная, д. 7 | ¦п. Громыки, ул. Центральная, д. 4 | п. Громыки, ул. Центральная, д 3 |  |  | КЭ | Адрес МКД |  |  |  |  |
|  | • | « |  |  |  | • | • | • |  |  | • | • | ■ |  |  | из | Статус МКД (является объектом культурного |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  | о | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального опеоатооа: СС - на специальном смете) |  |  |  |  |
| X | ёо со | £ |  |  | X | i | 8 кэ | йэ СО |  | X | 8 | В | 8 КЗ |  | X | СП | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| X | ¦ панельные ¦ | ¦ панельные ] |  |  | X | ¦ панельные] | ¦ панельные ¦ | S |  | X | ¦ кирпичные ¦ | ¦ кирпичные ¦ | ¦ кирпичные ¦ |  | X | СП | Материал стен |  |  |  |  |
| X | кз | кэ |  |  | X | к> | КЗ | КЗ |  | X | КЗ | КЗ | КЗ |  | X |  | Количество этажей |  |  |  |  |
| X | к> | го |  |  | X | КЗ | КЗ | КЗ |  | X | КЭ | ОЗ | U3 |  | X | ОО | Количество подъездов |  |  |  |  |
| S 8 | 762,00 | 612,00 |  |  | 1890,80 | 612,00 | 546,40 | I I |  | 2 681,30 | 671,40 | 1 006,70 | 1 003,20 |  | 5946,10 | со | S £ | Общая площадь МКД, всего |  |  |  |
| 1 269,20 | 09'602 | 559,60 ¦ |  |  | 1 538,40 | 559,60 | 494,00 | 484,80 |  | 1483,30 | 373,40 | 556,70 | 553,20 |  | 4290.90 | О | б с | Площадь помещений МКД, всего |  |  |  |
| а | СО | КЗ U1 |  |  | 8 | КЗ | СП | £ ! |  |  |  | СП КЗ | § |  | Р | - | * | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  |  |  |
| 8 564 468.32 | 4 356 387,32 | 4 208081,00 |  |  | 10123648,60 | 2 879 383,00 | 2 765386,59 | 4 478 879,01 |  | 5228 048,00 | 1 487 970,49 ] | 1863620,70 | 1876456,81 |  | 23916164,92 |  |  | всего |  |  | Стоимость капитального ремонта |
| .О 8 | О 8 | О 8 |  |  | О 8 | О 8 | О 8 | о] 8 |  | О 8 | О 8 | О 8 | О 8 |  | О 8 | из | $ | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального |  | CD 8 |  |
| р 8 | О 8 | о 8 |  |  | О 8 | о 8 | о 8 | О 8 |  | о 8 | о 8 | о 8 | О 8 |  | О 8 |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| о 8 | О 8 | о 8 |  |  | О 8 | сз 8 | 8 | о 8 |  | О 8 | о 8 | О 8 | о 8 |  | о 8 | СЛ |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 8564468,32 | 4356387,32 | 4208081,00 |  |  | 10123648,60 | 2879 383,00 | 2765386,59 | 4478 879,01 |  | 5 228048,00 | 1487970,49 J | 1863620,70 | со а я оо |  | 23916 164,92 | СП | ?> | из фонда капитально го ремонта, сформиров энного за счет минимальк. | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
| О 8 | О 8 | О 8 |  |  | О 8 | О 8 | р 8 | О 8 |  | 8 | О 8 | СЭ 8 | 8 |  | О 8 | =ч | $ | из фонда капитально го ремонта, сформиров энная за счет |  |  |  |
| О 8 | О 8 | о 8 |  |  | О 8 | О 8 | о 8 | О 8 |  | О 8 | О 8 | о 8 | о 8 |  | О 8 | с» |  | за счет иных источников финансирования |  |  |  |
|  | 12.2022 | 122022 |  |  |  | 122021 4 | 12.2021 | I 12.2021 I |  |  | 122020 4 | 12.2020 1 | 122020 ] |  |  | СО | Плановая дата завершения работ i . м,. a, riL tu.fc—L.L—*-—, 1 |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению (приложение 2 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 -

ремонту

| Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилиотемой кпыши | на вентилируемую крышу,устройство | Установка коллективных . (общедо-мовых) ПУ и УУ. | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды |
|  |  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | I 1 | i | холодного | водоснабжения ¦ | горячего | водоснабжения | X i I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лифтового оборудова НИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ. м | РУ®. | руб | руб. | п.м | РУ« | ILM | руб. | п.и | руб | П.М | руб. | П.М | руб. | ед | руб. | Тип кровли (ПК* ПК; СК-СК) | кв . м | руб | кв м | руб | кв. м | руб | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 • |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по Почепсюму району ЖО-2О22ГГ | 3 742.90 | 23 916 194,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | 3495.24 | 18 696 230,60 | 0,00 | 0,00 | 691,84 | 4 342 145,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 638 784,42 | 239 004,90 | 0,00 |

2020 год

| Муниципальное образование "Почелошй муниципальный район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Громы км, ул. Центральная, д. 3 | 909,20 | 1876 456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 | 0,00 | СК | 492,50 | 1 786243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59100,08 | 31113,53 | 0,00 |
| п. Громыкм. ул. Центральная, д. 4 |  | 1 863 620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 479,30 | 1 769 090,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 927,99 | 32 602,31 | 0,00 |
| п. Громыкм, уп Центральная, д. 7 | 562,40 | 1 487 970,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 340.70 | 1 399 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58184,15 | 30631,34 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию | 1 471,60 | 5 228 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 1 312.50 | 4 954488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 21272 | 94 347,18 | 0,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Почепский муниципальный район” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Доы Отдыха уп Юбилейная, а 1 | 909,20 | 4478879,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,94 | 4 342145.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 434,82 | 299,19 | 0,00 |
| п. Озаренный, уп Дорожная, д. 6 |  | 2 765 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 524,10 | 2 694 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49531,57 | 21 308,02 | 0,00 |
| п Озаренный, ул. Дорожная, д 18 | 562,40 | 2879 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 52270 | 2 824145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 993,60 | 9 244,40 | 0,00 |
| Итого ВО муниципальному | 1 471,60 | 10 123 648.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 1046.30 | 5518 692,00 | 0,00 | 0,00 | 691,94 | 4 342145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 959.99 | 30 851,61 | 0,00 |

2022 гад

Муниципальное образование "Помолами муниципальный район"

| п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 | 487,20 | 4 208081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 557,52 | 4 041 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 314,00 | 55 657,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | 312,50 | 4 356 387.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 | 0,00 | СК | 578,92 | 4181 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116298,21 | 58 149.11 | 0,00 |
| Итого по муниципальному | 799,70 | 8 564 468,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 1136,44 | 8223 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227612,21 | 113806,11 | 0,00 |

Приложение 3 t	~ „	к постановлению Правительства

(приложение 3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области,
включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план

| № п/п | Наименование муниципального образования | иищдя площадь | ¦\иличеыви жителей, | Количеств о МВД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | руб- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого по Почепскому району (2020-2022 гт.) | 5 946,10 | 330 | 8 | 23 916 164,92 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование "Почепский муниципальный район* | 2 681,30 | 234 | 3 | 5 228 048,00 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование ’Почепский муниципальный район* | 1 890,80 | 63 | 3 | 10123648,60 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование "Почепский муниципальный район* | 1 374,00 | 33 | 2 | 8 564 468,32 |