Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2018 г.   № 468

г. Почеп

Об утверждении плана-графика

мероприятий, направленных

на поэтапное приведение вывесок

и рекламных конструкций в соответствие

с Методическими рекомендациями,

утверждёнными приказом Минстроя России

от 13.04.2017 № 711/пр

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пункта 2.2. Протокола Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», администрация Почепского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок и рекламных конструкций Методическим рекомендациям, утвержденным  приказом Минстроя России от 13.04.2017

№ 711/пр (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Почепского района.

И.о. главы администрации                                                             Е.Д.Шаболдина

Приложение № 1 к постановлению

администрации Почепского района

от 26.06.2018г. № 468

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок

и рекламных конструкций в соответствие

с Методическими рекомендациями утвержденными  приказом

Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации (проверка, исследование) качества городской среды с точки зрения соответствия использующихся вывесок, рекламных конструкций, в том числе на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правила благоустройства территории муниципального образования «город Почеп» Почепского района Брянской области, утверждёнными Решением Совета народных депутатов города Почепа от 23.10.2017 № 144 (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр). | до декабря 2018 г. |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года. | до декабря 2018 г. |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей) | до декабря 2019 г. |
| 5. | Разработка местных регламентов и норм, четко определяющих, правила размещения вывесок. | до августа 2018 г. |
| 6. | Проведение информационно - разъяснительная работа с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | согласно плану-графику |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Почепского района

от 26.06.2018г. № 468

СОСТАВ
комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещённых на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций Методическим рекомендациям, утверждённым

приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр

М.С.Слетов - начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Почепского района, председатель комиссии;

Е.Л.Степченко - начальник отдела земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры администрации Почепского района, заместитель председателя комиссии;

А.Б.Козлов - специалист отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Почепского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

А.Л.Козлов - глава города Почепа;

И.И.Тупикова - главный бухгалтер администрации Почепского района;

А.А.Козлов – главный специалист отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Почепского района;

И.П.Кибальчич - главный специалист отдела земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры администрации Почепского района;

О.Ю.Потоцкая - специалист отдела земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры администрации Почепского района.