Приложение к постановлению

№ 1005 от 18.12.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

МО «город Почеп» на 2018 - 2022 годы»

г.Почеп

2018

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «город Почеп»

на 2018 - 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Почепского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | отсутствует |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории города Почепа |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы- 16 778 005,97 рублей, в том числе 2018г. - 5 278 005,97 рублей 2019г. - 3 000 000,00- рублей 2020г. - 3 000 000,00- рублей 2021г. - 3 000 000,00- рублей 2022г. - 2 500 000,00- рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №6 |

- Общая характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программными  методами

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к  городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

Муниципальная программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно - художественного оформления города Почепа.

В существующем жилищном фонде на территории города Почепа   объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Не проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Во многих дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для  обслуживания и эксплуатации  таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территории МКД  предусматривает:

а) минимальный перечень  видов работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении №1.

Указанный перечень  может быть расширен  только по решению  Правительства Брянской области.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении №2.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым (приложение 7).

Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное  передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)(приложение №8).

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) – 4,3%.

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак         и другие) - 3 площадки (120 м2).

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти         минут- 3,9 %.

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные    и т.д.) (приложение № 9).

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количество таких территорий – 75%.

Доля и площадь  общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количество таких территорий, нуждающихся    в благоустройстве - 25%.

Площадь благоустроенных общественных территорий приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 1,77 м2.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования  формируются по итогам  проведения комиссионной оценки и отбора предложений  заинтересованных лиц общественной комиссией, которая   впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке.  Положение об общественной комиссии  утверждается  постановлением  администрации Почепского района.  Очередность благоустройства определяется общественной комиссией (приложение №3).

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Почепского района.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего  пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта  утверждается  постановлением администрации Почепского района.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды города.

Порядок  общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц  утверждаются  нормативными правовыми актами Администрации Почепского района.

Для приведения территории города Почепа к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий города, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городской территории, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Почепа.

Задачей муниципальной программы является  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Почепа в соответствии с едиными требованиями.

3.Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.

4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 16 778 005,97 рублей, в том числе

2018 г. -  5 278 005,97 рублей;

2019 г. -  3 000 000,00 рублей;

2020 г. – 3 000 000,00 рублей.

2021 г. – 3 000 000,00 рублей.

2022 г. – 2 500 000,00 рублей.

5.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, необходимые  для принятия и реализации муниципальной программы на период и направлена на достижение  цели  и ожидаемых конечных результатов, представлены в приложении №4.

В ходе реализации муниципальной программы, перечень мер правового регулирования направлена на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы, могут вносится изменения и дополнения.

6. Состав муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия  реализации  программы (приложение №5).

6.1 Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей программы дизайн - проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание без барьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в зоне общественных пространств.

6.2 Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

6.3 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Почеп».

7.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  МКД  по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД» определяется по формуле:

А= Абл /А общ * 100% ,  где:

А бл – количество дворовых территорий МКД,  которые нуждаются в благоустройстве по результатам  инвентаризации(согласно приложению №3).

А общ –  общее количество дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству.

2. Показатель «Увеличение доли  благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» определяется  по формуле:

Д= Д бл /Д общ * 100% ,  где:

Дбл – количество общественных территорий, на которых будут выполнены работы по благоустройству (согласно приложению №3).

Д общ - общее количество общественных территорий, подлежащих благоустройству

Значения показателей определяется на основании данных, предоставленных комиссией по проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий и общественных территорий на территории МО «город Почеп».

В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022годы» могут вноситься изменения и дополнения в случае изменения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов, изменения единичных расценок,  изменения перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в очередном году.

Приложение № 1                                                                                                                                                                        к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                  «Формирование комфортной

городской среды МО «город Почеп»                                                                                                                                                                     на 2018-2022г.г.»

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка скамеек.

Установка урн.

Ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд.

Замена бордюрного камня.

Приложение № 2                                                                                                                                                                       к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                  «Формирование комфортной

городской среды МО

«город Почеп»                                                                                                                                                                     на 2018-2022г.г.»

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Обустройство автомобильных парковок;

2. Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

3. Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

4. Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

5. Устройство новых пешеходных дорожек;

6. Ремонт существующих пешеходных дорожек;

7. Приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

8. Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

9. Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

10. Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

11. Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столби-ков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

12. Установка вазонов, цветочниц;

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды МО «город Почеп»

на 2018-2022годы»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов г. Почепа, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы

| № п/п | Адрес дворовой территории |  | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Почеп Брянской области на 2018 год |  |  |  |
| 1. | ул.Хаботько,48 |  | Минимальный перечень Дополнительный перечень |  |
| 2. | ул.Стародубская д.20 ул.Стародубская д.22 ул.Стародубская д.24. |  |  |  |
| 3. | ул.Кирова д.2 ул.Кирова д.4 |  |  |  |
| 4. | ул.Стародубская д.18 |  |  |  |
|  | Итого в 2018 г. |  |  | 5 278 005,97 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Почеп Брянской области на 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | ул.Стародубская д.10 ул.Стародубская д.12 ул.Стародубская д.16 ул.Кирова д.1 |  | Минимальный перечень Дополнительный перечень |  |
|  | Итого в 2019 г. |  |  | 3 000 000,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Почеп Брянской области на 2020 год |  |  |  |  |
| 1. | ул.Октябрьская д.6 пер.Октябрьский д.6А |  | Минимальный перечень Дополнительный перечень |  |
| 2. | ул.Б.Калькова д.22 |  |  |  |
|  | Итого в 2020 г. |  |  | 3 000 000,0 |

| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Почеп Брянской области на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Первомайская д.1 пр-д 2-й Октябрьский д.1 пр-д 2-й Октябрьский д.1А | Минимальный перечень Дополнительный перечень |  |
| Итого в 2021 г. |  |  | 3 000 000,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Почеп Брянской области на 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ул.Строителей д.18 | Минимальный перечень 2 Дополнительный перечень |  |
|  | Итого в 2022 г. |  | 1 000 000,0 |
| Всего по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годов |  |  | 16 778 005,97 |

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование общественной территории | Площадь, м2 | Перечень мероприятий |  | Ориентиро-вочная стоимость, руб | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк(г. Почеп, ул.Первомайская,2) | 42 357 | Минимальный перечень Дополнительный перечень |  |  | 2022 год |
|  |  |  | Итого по парку: |  | 3 000 000,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды МО

«город Почеп» на 2018-2022г.г.»

Описание основных мер правового регулирования, направленных на достижение целей  и (или) конечных результатов  муниципальной программы

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление №479 от 26.06.2017г. | Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Почепского района» | Администрация Почепского района | принято |
| 2. | Постановление № 654 от 30.08.2017г. | О создании комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий и общественных территорий на территории муниципального образования «город Почеп» | Администрация Почепского района | принято |
| 3. | Постановление № 1005 от 18.12.2017г | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы». | Администрация Почепского района | принято |
| 4. | Постановление № 28 от 22.01.2018г | О создании комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | принято |
| 5. | Постановление № 47-р от 23.01.2018г | О назначении лиц, ответственных за подготовку документации и для контроля за качеством и объемами работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | принято |
| 6. | Постановление № 104 от 13.02.2018г | Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | принято |
| 7. | Постановление № 133 от 21.02.2018г | Об утверждении дорожной карты по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» в 2018 году. | Администрация Почепского района | принято |
| 8. | Постановление № 133 от 21.02.2018г | О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | принято |
| 9. | Постановление № 233 от 04.04.2018г | Об утверждении типового соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | принято |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды МО

«город Почеп» на 2018-2022г.г.»

План реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  | «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» | Администрация Почепского района | Средства федерального бюджета | 10 051 000,0 | - | 2 622 000,0 | 2 622 000,0 | 2 622 000,0 | 2 185 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 5 828 661,93 | 4954661,93 | 228 000,0 | 228 000,0 | 228 000,0 | 190 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 835 771,68 | 260 771.68 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 125 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 62572,36 | 62572,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16 778 005,97 | 5 278 005,97 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |  |  |  |
| 1. |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Почепского района | Средства федерального бюджета | 8 740 000,0 | - | 2 622 000,0 | 2 622 000,0 | 2 622 000,0 | 874000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 5 714 661,93 | 4954661,93 | 228 000,0 | 228 000,0 | 228 000,0 | 76 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 760 771,68 | 260 771.68 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 62572,36 | 62572,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 15 278 005,97 | 5 278 005,97 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |
| 2. |  | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Администрация Почепского района | Средства федерального бюджета | 1 311 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 114 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 75 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 1 500 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,0 |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной                                                                                                                                                                                           городской среды МО «город Почеп»

на 2018-2022г.»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп»  на 2018-2022г.г.

| №п/п | Наименование показателя(индикатора) |  | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
|  |  |  | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Почепа Задачи муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Почепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | % | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной                                                                                                                                                                                           городской среды МО «город Почеп»

на 2018-2022г.»

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ |  |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. | Замена бордюрного камня |  |
| 3. | Ремонт(устройство) площадок перед входом в подъезд |  |
| 4. | Установка уличного светильника на стене (диодный) | Светодиодный светильник РКУ 30W 220V IP66 OSR (CW) шт 1 2 727 2 727 • Вес товара, кг: 1,5 • Тип крепления (тип монтажа): Консольное • Наличие вторичной оптики: Да • Производитель: Россия • Угол свечения, °: 120 • Световой поток, Lm: 3900±15% • Напряжение питания, V: 220 • Потребляемая мощность, W: 30 • Кол-во св.диодов: 30 • Цвет: Белый холодный (CW) • Температура свечения, K: 6000-6500 • Класс защиты, IP: 66 • Тип светодиодов: OSRAM (Германия) • Аналог, W: ДРЛ-125, ДНаТ-70 • Габариты, mm: L382 B80 H60 • Посадочное место, mm: до D50 • Материал: алюминиевый сплав • Покрытие: полимерная краска • Коэффициент пульсации не более, %: 1 • Коэффициент мощности, PF>: 0,9 • Гарантия, лет: 2 • Срок службы светильника, лет: 12 |
|  |  | Светодиодный светильник РКУ 30W 220V IP66 GL (CW) шт 1 2 270 2 270 • Вес товара, кг: 1,5 • Тип крепления (тип монтажа): Консольное • Наличие вторичной оптики: Да • Производитель: Россия • Угол свечения, °: 120 • Световой поток, Lm: 3000±15% • Напряжение питания, V: 220 • Потребляемая мощность, W: 30 • Кол-во св.диодов: 60 • Цвет: белый холодный • Температура свечения, K: 6000-6500 • Класс защиты, IP: 66 • Тип светодиодов: GILI (Тайвань) • Аналог, W: ДРЛ-125, ДНаТ-70 • Габариты, mm: L382 B80 H60 • Посадочное место, mm: D50 • Материал: алюминиевый сплав • Покрытие: полимерная краска • Коэффициент пульсации не более, %: 1 • Коэффициент мощности, PF>: 0,9 • Гарантия, лет: 1 • Срок службы светильника, лет: 10 |
| 5. | Установка скамеек | Размер (м) 1,22x0,38x0,45 |
| 6. | Установка урн для мусора | Урна УУ3 Размер (м) 0,33х0,2х0,6, 24л |
| Дополнительный перечень работ |  |  |
| 1. | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок | Газонное ограждение |
| 2. | Стойка для сушки белья | Стойка для сушки белья Размер (м)1x2 |
| 3. | Песочница | МФ 3.011 Песочница L=2000 мм Размер (м)2,0х2,0х0,32 |
| 4. | Столик для песочницы овальный | МФ 3.052 Столик для песочницы овальный Размер (м)0,79х0,39х0,38 |
| 5. | Козырек Ромашка | МФ 3.05 Размер (м)1,66х2,5 |
| 6. | Гимнастический комплекс ГК-007-Ст | Размер (м) 1,4х1,25х2,6м |
| 7. | Горка Детская 1.1 | Размер (м) 2.72х0.84х2.3 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды МО

«город Почеп» на 2018-2022г.г.»

РЕЕСТР ПАСПОРТОВ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Муниципального образования город Почеп.

| №п.п | Адрес многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Общая площадь дворовой территории (кв.м) | Числен-ность населения, проживаю-щего в пределах территории благо-устройства (чел) | Требует ремонта дорож-ное покрытие (да,нет) | Нали-чие парко вочных мест (да,нет) | Наличие достато чного осве щения (да,нет) | Наличие площа-док (детских, спортив ных,и т.д) (Да,нет) | Нали чие обору дован ной контей нерной площадки (выделенная) (ед) | Достаточность озелене-ния (да,нет) | Наличие приспособлений для моломоби-льных групп населения (да,нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ул.Володарского.д.20Б | 4144 | 220 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Володарского.д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пер 3-й Завокзальный .д.1А | 1500 | 40 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 3 | Пер.2-й Мира д.1А (32:20:0380116:21) | 2702 | 72 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Мира.д.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Мира.д.58 | 1670 | 37 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 5 | Ул.Мира.д.77 | 2500 | 63 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 6 | Пер 2-й Мира д.19 | 1830 | 60 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Пер 2-й Мира д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пер 2-й Мира д.18А | 4650 | 210 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Пер 2-й Мира д.16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер 2-й Мира д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пер.2-й Мира.д.26 | 5180 | 157 | нет | нет | да | Да(50м2) | 0 | да | нет |
|  | Пер 2-й Мира д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер 2-й Мира д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пер.Октябрьский.д.6А | 1610 | 59 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Октябрьская.д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пер 4-й Стародубский.д.5Д | 590 | 15 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 11 | Пер.5-й Стародубский.д.7 | 1890 | 113 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет |
| 12 | Пер.Юбилейный.д.4 | 3720 | 135 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Пер.Юбилейный.д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пер.Юбилейный.д.10 | 4221 | 168 | нет | нет | да | Да(40м2) | 0 | да | нет |
| 14 | Ул.Первомайская.д.1 | 3562 | 63 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
|  | Пр-д 2-й Октябрьский.д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр-д 2-й Октябрьский.д.1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул Б.Калькова,д.5А | 8405 | 184 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Б.Калькова.д.5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Б.Калькова.д.5В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Б.Калькова.д.5Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Б.Калькова.д.22 | 2300 | 111 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 17 | Ул.Брянская. д.92Б | 1200 | 40 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 18 | Ул.Брянская.д.102 | 2000 | 16 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 19 | Ул.Войсковая.д.13 | 1960 | 29 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Войсковая.д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Войсковая.д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Володарского.д.1 | 600 | 20 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 21 | Ул.Кирова.д.1 | 3080 | 101 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Стародубская .д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Стародубская .д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Стародубская д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Кирова.д.4 | 1880 | 79 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Кирова.д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Стародубская ,д.3 | 840 | 21 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 24 | Ул.Стародубская ,д.7 | 479 | 2 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 25 | Ул.Стародубская .д.17 | 600 | 33 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 26 | Ул.Стародубская .д.18 | 1160 | 33 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 27 | Ул.Стародубская .д.20 | 2910 | 94 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Стародубская .д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Стародубская .д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Стародубская .д.26 | 160 | 77 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 29 | Ул.Стародубская .д.40 | 820 | 17 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 30 | Ул.Пионерская.д.6 | 770 | 13 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 31 | Ул.Октябрьская.д.7А | 1600 | 65 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 32 | Ул.Мглинская.д 35Б | 1400 | 22 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Мглинская.д 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Мглинская.д52А | 1600 | 21 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 34 | Ул.Строителей.д.1 | 4390 | 99 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Строителей.д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей .д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Строителей .д.17 | 1560 | 50 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 36 | Ул.Строителей .д.5 | 6106 | 150 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Строителей .д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей.д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей.д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Строителей .д.7 | 12321 | 164 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Строителей.д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей .д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей .д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей .д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Строителей.д.18 | 1410 | 40 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 39 | Ул.Строителей .д.13 | 4360 | 91 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Строителей .д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Строителей .д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Толстого.д.103 | 2470,0 | 55 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |
|  | Ул.Толстого.д.101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Толстого.д.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Толстого.д.99А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Толстого.д.109 | 420 | 11 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 42 | Ул.Усиевича д.65 (32:20:0380626:2) | 955 | 29 | нет | нет | да | нет | 0 | да | нет |
| 43 | Ул.Усиевича д.71 (32:20:0380626:5) | 5877 | 155 | нет | нет | да | Да(40м2) | 0 | да | нет |
|  | Ул.Усиевича.д.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Усиевича.д.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Усиевича.д.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Хаботько.д.48 | 2480 | 138 | да | нет | нет | нет | 0 | да | нет |
| 45 | Пер.Юбилейный.д.8 | 1530 | 83 | да | нет | да | да | 0 | да | нет |
| 46 | Ул.Мглинская.д7(32:20:0380329:16) | 1323 | 3 | да | нет | да | нет | 0 | да | нет |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды МО

«город Почеп» на 2018-2022г.г.

РЕЕСТР ПАСПОРТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Муниципального образования :

город Почеп.

| №п.п | Вид территории | Адрес местонахождения территории, кадастровый номер | Общая пло-щадь общественной территории (кв.м) | Здания,строения, сооружения, объекты жилищного фонда. расположенные в пределах территории | Численность населения, имею-щая удоб-ный доступ к основ-ным площадкам территории (чел) | Требует ремонта дорож-ное покрытие пешеходных дорожек,тротуа-ров (да,нет) | Требует ремонта дорож-ное покрытие проез-жей части (да,нет) | Нали-чие доста-точно-го коли-чества малых архитектур-ных форм (да,нет) | Нали-чие доста-то чного осве- щения (да,нет) | Нали чие пло щадок (детс ких, спор тив ных,и т.д) (Да,нет) | Нали чие обору дован ной контей нерной площадки (выделенная) (ед) | Достаточ ность озеленения (да,нет) | Наличие приспособлений для моломо бильных групп населения (да,нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | скверы | г.Почеп, проезд 2-й Октябрьский(перед зданием Налоговой службы) 32:20:0380404:857 | 4471 | Пешеходные дорожки,газоны, скамейки,урны, светильники наружного освещения | 16748 | нет | нет | да | да | нет | 0 | да | нет |
| 2 | скверы | г.Почеп, проезд 2-й Октябрьский(перед зданием кинотеатра) 32:20:0380332:129 | 5277 | Стелла «70лет Победы»,пешеходные дорожки,газоны,скамейки,урны, светильники наружного освещения | 16748 | нет | нет | да | да | нет | 0 | да | нет |
| 3 | парки | г.Почеп.ул.Первомайская.д.2 32:20:0380403:6 | 42357 | Танцплощадка,летняя концертная площадка,атракционы,стрелковый тир,детские площадки,летняя сцена,цветочные клумбы,газоны, скамейки, светильники наружного освещения | 16748 | да | нет | нет | нет | Да | 0 | да | нет |
| 4 | площади | г.Почеп. Площадь Октябрьская 32:20:0380403:856 | 19840 | Памятник В.И.Ленину, цветочные клумбы, пешеходные дорожки, скамейки, газоны, урны, светильники наружного освещения | 16748 | нет | нет | да | да | Да | 0 | да | нет |